Nové investiční akce obce Šťáhlavy v roce 2014 

	
	Název projektu
	Popis projektu
	Rozpočet v mil. Kč
	Termín zahájení
	Termín výběr. řízení

	1.
	Dostavba obecního dvora
	Výstavby dílny, garáží a kryté pergoly
	0,3
	IV / 2014
	Vlastní stavební četa

	2.
	Úprava MK u mateřské školy
	Nový asfaltový povrch včetně zhutněného podloží, chodníky, parkovací místa
	0,7
	VII / 2014
	V/2014

	3.
	Rekonstrukce vytápění tělocvičny
	Nové kotle na plyn, rozvody topení
	0,4
	VII / 2014
	V / 2014

	4.
	Rekonstrukce povrchu hřiště Šťáhlavice
	Nahrazení antukového povrchu hřiště na házenou za umělohmotný
	3
	VIII / 2014
	VI / 2014

	5. 
	Kanalizace+vodovod Masarykova ul.
	Výstavba nové jednotné kanalizace v ulici Masarykova, Nad lípou, Dr. Holuba
	2,7
	Dle zahájení rekonstrukce silnice SÚS PK
	???

	6.
	Chodníky ul. Masarykova
	Výstavba nových chodníků a park. stání v ulici Masarykova, Dr. Holuba
	1,6
	Dle zahájení rekonstrukce silnice SÚS PK
	???

	7.
	Vodovod v ul. K Beránce
	Výstavba nového vodovodního řádu v ulici 
K Beránce
	1,4
	VIII / 2014
	VI / 2014

	8.
	Vodovod v ul. V zahradách
	Výstavba nového vodovodního řádu v ulici 
V zahradách
	0,4
	IX / 2014
	VII / 2014

	8. 
	Stavba MK
	Výstaba místní komunikace ul. Na Průhonu
	0,7
	IX / 2014
	VII / 2014

	9.
	Stavba MK
	Výstaba místní komunikace ul. V zahradách
	0,7
	???
	???


Šťáhlavy 28. 4. 2014
                                                                                                                                                                                       Ing. Václav Harnoch 

                                                                                                                                                                                      tajemník OÚ Šťáhlavy        
